铅笔制造‑AI‑BOM智能体整体实施方案

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

丽水某铅笔制造企业，订单具备多色号、多规格、辅料差异化特征，大量订单仅色号、辅料发生变更，其余结构保持一致。当前依靠采购人员人工编制 EBOM，重复工作量大、编制周期长，制约订单处理效率，业务目标实现 BOM 制作效率提升 2 倍。
企业具备历史 BOM 原始业务数据，但几乎无内部 IT 团队，无现有业务系统，需要建设一套内网私有化部署的 AI‑BOM 智能体。通过 NLP 解析订单文档，结合历史 BOM 知识库与业务规则自动生成 EBOM 草稿，实现差异化订单批量派生 BOM，配套人工校核、版本留痕、结果导出能力，降低人工重复劳动。

### 1.2 项目边界

包含范围
1）AI‑BOM 智能体开发、内网私有化部署指导；订单文档解析、EBOM 推导、色号 / 辅料差异订单批量生成、BOM 预览编辑、版本查询导出；
2）BOM 知识库架构搭建、模板定义、历史 BOM 导入校验、索引初始化；
3）输出需求规格说明书、架构文档、部署配置手册、用户操作手册、测试报告；
4）测试环境部署调试、生产环境部署指导、远程培训；
5）验收后 3 个月免费质保、分级远程故障响应与 Bug 修复。

不包含范围
1）历史 BOM 原始数据全量清洗、编码重构、重复数据治理，由甲方提供合规原始资料；
2）ERP/MES/PLM 等第三方系统接口开发；
3）线下上门培训、7×24 小时运维服务；
4）扫描件、手写单据 OCR 专项治理；
5）硬件服务器、GPU、大模型软件许可采购及相关费用。

### 1.3 实施前提

- 甲方提供服务器硬件环境、代表性订单样本、历史 BOM 原始文件、物料主数据；

- 甲方安排业务骨干参与业务规则确认、样本验收用例评审；

- 首期仅支持可复制文本的 DOCX/XLSX、带文本层 PDF 文档解析；

- AI 输出为 EBOM 草稿，必须经过业务人员人工确认，系统不替代工程、采购审批流程。

## 二、智能体整体架构

采用四层业务架构 + 基础设施支撑层，区分大模型语义能力与确定性规则计算，关键 BOM 物料层级、用量、编码计算交由规则引擎执行，大模型仅承担自然语言抽取、语义理解、结果解释，规避大模型幻觉带来物料错误风险。整体分为：交互层、智能编排层、业务服务层、知识与数据层，底层依托基础设施层运行。

| 层级 | 核心组件 | 核心职责 | 关键管控点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互层 | Web 工作台、文件上传模块、任务中心、BOM 预览与编辑模块 | 订单文档上传、解析结果查看、BOM 人工修正确认、历史版本查询、文件导出；角色权限控制、操作留痕审计 | 文件大小 / 格式校验；操作日志全记录；按角色做功能权限隔离 |
| 智能编排层 | 任务 Router、订单解析 Agent、BOM 生成 Agent、批量派生 Workflow 工作流 | 对任务进行编排调度，完成文档解析、知识检索、物料匹配、BOM 生成、批量派生、异常转人工流程；结构化输出结果 | 优先执行确定性规则流程；低置信度、冲突场景强制流转人工确认；任务可重试、不丢失原始文件 |
| 业务服务层 | 文档解析服务、EBOM 生成服务、规则配置服务、批量任务服务、导出服务 | 任务生命周期管理、物料映射、差异计算、版本管理、文件导出、审计日志生成 | 接口幂等、任务失败重试；版本号管理；全流程审计日志留存 |
| 知识与数据层 | BOM 知识库、物料主数据库、业务规则库、历史案例库、术语模板库、向量索引 | 存储物料基础数据、历史 BOM 结构、色号 / 辅料替换规则、已审核订单‑BOM 案例、订单术语别名；提供精确查询 + 相似案例检索；每条知识保留来源、版本、生效条件 | 知识版本管控；来源可追溯；未审核案例不得直接参与自动生成；增量知识需要人工审核入库 |
| 基础设施层 | 内网网关、容器服务、数据库、对象存储、Redis 队列、日志监控、备份组件 | 提供私有化容器运行环境、文件存储、批量任务队列、日志采集、备份恢复、健康检查 | 内网网络隔离；禁止数据库直接暴露外网；定期备份与恢复演练；最小权限原则 |

### 智能体核心工作流程

- 订单接收校验：上传订单文件，校验文件格式、大小，生成唯一任务 ID；

- 文档智能解析：Agent 解析订单文档，抽取订单号、产品系列、规格、色号、数量、包装、辅料、特殊业务要求；无法识别字段标记为待确认；

- 结构化校验：按照枚举值、单位、必填项、互斥约束校验解析结果，校验失败输出问题清单；

- 知识检索：优先基于物料编码、产品系列、色号做精确检索；向量检索补充相似历史 BOM 案例，检索结果附带来源证据；

- EBOM 推导生成：规则引擎完成 BOM 层级、物料编码、用量、损耗计算；大模型仅做语义映射与解释；多候选物料、无匹配场景只输出候选列表，不自动选择物料；

- 差异化批量派生：选定已确认基准 BOM，仅允许变更色号、辅料，校验不可修改字段与物料组合约束，执行批量生成任务，失败任务支持重试；

- 人机协同确认：系统按置信度分级展示 BOM 草稿；业务人员可编辑、驳回、确认；完整留存修改前后差异、操作人、操作时间；

- 结果输出与知识沉淀：输出结构化 EBOM 文件；人工修正内容进入待审核队列，审核通过后更新知识库，不会直接自动写入生产知识库。

### 可信输出控制机制

| 业务场景 | 系统行为 | 业务人员动作 |
| --- | --- | --- |
| 高置信度，全部规则校验通过 | 输出建议 EBOM，附带规则、案例来源依据 | 业务抽查确认 |
| 多候选物料匹配 | 展示全部候选物料及差异，不自动选定物料 | 人工选择正确物料确认 |
| 必填字段缺失、业务规则冲突 | 阻断自动生成，输出待确认草稿及问题清单 | 补充信息或者调整业务规则 |
| 历史案例与当前订单条件不匹配 | 提示案例适用边界，不直接复用旧 BOM | 确认案例是否可以复用 |
| 模型、服务异常 | 保存原始任务状态，支持重试，原始文件不丢失 | 重试任务或完全人工编制 BOM |

## 三、BOM 知识库构建思路

知识库不直接将原始文档全部向量化，构建结构化主数据、可执行业务规则、可检索业务案例文档三类知识资产，依靠产品系列、物料编码、色号、版本、适用条件实现关联，支撑铅笔多色号、辅料多变的业务场景。

### 3.1 知识资产分类

| 知识资产 | 存储内容 | 检索 / 存储方式 | 首期落地方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料主数据 | 物料编码、物料名称、物料类别、规格、单位、色号、包装类型、物料状态、替代料信息 | 关系数据库精确查询，配套同义词字典 | 甲方提供原始物料表；甲乙双方确认字段、唯一键约束 |
| BOM 结构库 | 父项子项层级关系、基准用量、损耗系数、版本号、生效失效时间、适用产品系列 | 关系数据库 + 结构化 JSON，支持按条件过滤 | 导入甲方提供的历史确认 BOM，保存来源文件与版本信息 |
| 业务规则库 | 色号替换规则、辅料组合规则、必选 / 互斥物料约束、用量计算逻辑、异常阈值 | 规则数据表 + 可配置规则服务 | 业务访谈，将企业隐性经验固化成可测试、可回滚的配置化规则 |
| 历史案例库 | 订单条件、最终确认 BOM、历史异常、人工修正记录、案例适用边界 | 关键词 + 向量混合检索，结果重排序 | 只导入业务审核通过案例，标记案例适用条件，排除作废样本 |
| 模板术语库 | 订单模板、字段别名、单位换算、颜色别名、辅料别名 | 字典匹配 | 建立统一字段字典，统一业务术语映射关系 |
| 工艺包装文档 | 包装规范、特殊工艺说明 | 文档分片 + 向量检索 | 文档按产品范围绑定，支持查询参考 |

### 3.2 知识库数据治理流程

- 资料盘点：统计历史 BOM、物料数据、订单样本，统计字段完整率、重复、版本冲突、编码缺失，输出数据质量问题清单；

- 标准建模：确认物料编码唯一性、BOM 父子层级、色号字典、辅料分类、单位标准；

- 导入校验：做必填项、数据类型、主键、层级闭环校验，输出异常清单反馈甲方确认；

- 业务确认：甲方业务专家确认基准 BOM、替代物料、色号辅料变更边界；

- 索引构建：结构化字段用于过滤查询，文本内容构建向量索引；检索返回结果必须携带来源、版本；

- 持续闭环更新：人工修改 BOM 记录进入审核队列；审核完成后版本化发布知识库，支持版本回滚。

说明：本方案仅负责导入、校验、样例整理与知识库初始化；历史 BOM 全量清洗标准化不在本期范围内，如需实施需要单独评估报价。

### 3.3 首期知识库验收指标

| 指标 | 首期目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单关键字段抽取准确率 | 代表性样本关键字段≥90% | 订单号、规格、色号、数量、辅料等字段分开统计 |
| BOM 结构完整率 | 基准样本≥95% | 父子层级、物料编码、单位、用量字段完整性 |
| 固化规则命中率 | 规则覆盖场景≥95% | 针对已经确认的业务规则场景统计 |
| 物料来源可追溯性 | 100% | 每一条推荐物料可以追溯到主数据、业务规则或者历史案例来源 |
| 人工修改留痕 | 100% | 记录原值、修改值、操作人、时间、版本信息 |

## 四、私有化部署方案

整体采用客户内网 Docker 容器化私有化部署，首期使用 Docker Compose 单机部署起步，不需要依赖外部公网，不对接第三方业务系统，降低集成风险；后续对接 ERP/MES 可在业务服务层新增适配器，不改动智能体核心业务流程。

注意：单机容器模式提供容器隔离、基础备份，不等于高可用集群；并发、批量处理能力以需求阶段容量测试为准。

### 4.1 部署组件清单

| 组件 | 首期部署方案 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| AI‑BOM 业务应用 | Web 前端、BOM API、任务服务、规则服务、导出服务 | 智能体全部业务功能、任务编排、工作台交互 |
| 大模型推理服务 | 复用甲方内网已批准的大模型网关；或者部署内网本地模型 | 负责 NLP 解析、语义匹配、结果解释生成 |
| 知识检索数据库 | PostgreSQL + 向量扩展，作为首期首选 | 结构化查询 + 向量相似度检索知识库；数据量扩大后再评估独立向量库 |
| 文件存储 | 内网受控目录或者内网对象存储 | 保存原始订单文件、导出 BOM 文件、版本附件 |
| 缓存与任务队列 | Redis | 批量任务状态管理、任务重试、并发管控 |
| 运维组件 | Nginx、容器健康检查、日志采集、自动备份脚本 | 访问代理、服务监控、数据库 / 文件备份恢复 |

### 4.2 硬件配置建议

客户根据自身模型选择、订单量、知识库规模提供服务器硬件，分为测试、基础生产、推荐生产三档配置。

| 配置档位 | 硬件配置 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境 | 8 核 CPU，32GB 内存，500GB SSD；无 GPU 也可以跑通全流程验证功能 | 需求验证、功能测试、小样本调试 |
| 生产基础配置 | 16 核 CPU，64GB 内存，1TB SSD；本地模型推理需要额外配置≥24GB 显存 GPU | 小团队低并发日常使用，小规模批量 BOM 生成 |
| 生产推荐配置 | 24‑32 核 CPU，128GB 内存，2TB SSD；配套对应 GPU，独立备份磁盘 | 订单高峰期、更大知识库、稳定试运行 |

硬件配置在需求阶段根据大模型参数量、日均订单数量、知识库规模做最终复核；若无 GPU，优先采用轻量模型验证业务流程。

### 4.3 安全与运维保障措施

- 网络隔离：内网单机容器部署，端口白名单管控，数据库禁止直接对外暴露；跨主机部署由甲方提供网络环境，另行评估。

- 身份权限管控：划分管理员、业务操作员、审计只读角色；上传、编辑、确认 BOM、知识库发布分开授权。

- 数据保护：全部业务数据保存在甲方内网；内网 TLS/HTTPS 传输；日志针对敏感业务字段脱敏。

- 全链路审计追溯：记录原始文件哈希值、解析版本、知识库版本、模型版本、规则版本、全部人工修改记录、导出记录。

- 备份恢复机制：数据库每日增量备份，每周全量备份；文件按策略备份；上线前完成至少一次恢复演练。

- 模型安全管控：模型服务不可用时任务暂停支持重试；模型输出强制经过 Schema 校验和业务规则校验，模型输出结果不能直接写入生产主数据。

### 4.4 质保运维机制

验收完成后提供 3 个月免费质保，区分 P1‑P4 故障等级，工作日 9:00‑18:00 项目群、工单、电话渠道支持，不提供默认 7×24 服务。

| 故障等级 | 场景描述 | 首次响应 | 处理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 紧急 | 系统无法启动、核心 BOM 生成全部失效、数据错乱丢失 | 工作日 4 小时内；紧急渠道通知 | 提供人工绕行方案，目标 24 小时恢复核心业务，优先发布修复版本 |
| P2 高 | 核心功能可用但存在明显缺陷，批量任务异常失败率高 | 1 个工作日内 | 提供临时绕行方案，2 个工作日恢复主要功能，5 个工作日内给出修复计划 |
| P3 一般 | 页面展示问题、单一规则 bug，非核心功能缺陷 | 2 个工作日内 | 纳入问题清单，维护版本迭代修复 |
| P4 建议 | 优化建议、新增需求、文案调整 | 3 个工作日确认是否质保范围 | 新增需求走需求变更评估，不属于免费 Bug 修复 |

质保范围包含程序 Bug 修复、远程部署协助；不含新增功能开发、甲方自行修改配置造成故障、硬件操作系统故障、数据清洗治理工作。

## 五、关键验收要点（架构 & 部署 & 知识库相关）

- 架构验收：四层架构设计文档完整；大模型语义能力与规则引擎职责分离；异常、低置信场景强制流转人工确认；

- 部署验收：系统完成内网私有化部署；业务数据不流出甲方内网；权限、审计日志、备份恢复功能可验证；交付全套部署脚本、配置手册；

- 知识库验收：完成物料、BOM、规则、案例知识库初始化；检索结果完整携带来源；知识库支持版本管理、回滚；达到首期知识库量化指标；

- 业务联动验收：订单解析、EBOM 生成、批量派生、人工编辑导出全链路跑通。