铅笔制造AIBOM智能体项目分项报价

说明： - 本报价基于首期 MVP 实施范围，总工作量70 人天（参考实施方案测算）； - 报价为未含税价格，税率按最终合同约定执行； - 报价不含：客户侧服务器硬件、GPU 设备、操作系统、大模型授权许可费用；不含历史 BOM 全量数据清洗、扫描件 OCR 专项开发、ERP/MES 第三方系统对接、线下上门培训； - 免费质保期：项目验收通过后 3 个月，质保仅包含系统 BUG 修复、远程技术支持，不包含新增需求开发； - 若后续产生新增功能、数据治理、接口开发，按变更流程单独评估人天及费用。

| 序号 | 费用大类 | 子项名称 | 工作内容说明 | 投入人天 | 单人天单价 (元) | 分项金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发费用 | 需求分析与架构设计费 | 项目需求调研访谈、业务规则梳理、需求规格说明书编制；系统整体架构设计、知识库方案、私有化部署架构、安全方案设计，输出全套设计文档 | 10 | 1500 | 15000 |
| 2 | 开发费用 | AI 解析 & 知识库 & 规则引擎开发费 | 订单文档 NLP 解析开发；BOM 知识库搭建、物料映射；EBOM 自动推导规则引擎开发；知识检索、来源追溯能力开发 | 30 | 1500 | 45000 |
| 3 | 开发费用 | 业务模块开发费（批量生成 + BOM 工作台） | 差异化订单 BOM 批量派生模块开发；BOM 预览、人工编辑、版本留痕、查询、导出工作台前后端开发；权限、审计日志、任务中心开发 | 15 | 1500 | 22500 |
|  | 开发费用小计 | — | — | 55 | — | 82500 |
| 4 | 实施部署 | 测试 & 部署实施费 | 程序单元、功能、性能、批量稳定性测试；Docker 容器化程序包制作；测试环境部署调试；生产环境部署指导；部署配置手册、知识库维护手册编制 | 10 | 1500 | 15000 |
|  | 实施部署小计 | — | — | 10 | — | 15000 |
| 5 | 培训 | 远程培训费 | 线上远程操作培训，面向业务操作人员、系统管理员；讲解系统操作、知识库基础维护；提供用户操作手册；线上答疑；不含线下上门培训 | 5 | 1500 | 7500 |
|  | 培训小计 | — | — | 5 | — | 7500 |
| 6 | 质保运维 | 3 个月免费质保服务 | 验收通过后 3 个月免费质保；工作日远程问题响应、BUG 缺陷修复、部署问题协助；问题分级闭环管理；不含新增功能开发、客户硬件 / 操作系统故障处理 | 0 | 0 | 0 |
|  | 质保运维小计（质保期内免费） | — | — | 0 | — | 0 |
|  | 项目合计（未含税） |  |  | 70 |  | 105000 |

## 可选增值服务（不在本项目基准报价内，按需选购）

| 序号 | 增值服务项目 | 服务内容说明 | 预估人天 | 单人天单价 (元) | 预估金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历史 BOM 原始数据清洗标准化 | 历史 BOM、物料主数据清洗、去重、编码标准化、数据修正 | 按需评估 | 1500 | 按实际人天结算 |
| 2 | 扫描件 OCR 专项开发 | 支持图片扫描版订单 OCR 识别解析 | 按需评估 | 1500 | 按实际人天结算 |
| 3 | ERP/MES 系统接口开发 | 第三方业务系统对接适配器开发、联调测试 | 按需评估 | 1500 | 按实际人天结算 |
| 4 | 现场上门实施培训 | 工程师上门部署调试、现场集中培训 | 按需评估 | 1800 | 按实际人天 + 差旅结算 |
| 5 | 质保期后年度运维服务 | 质保结束之后，年度远程运维、版本小迭代优化、技术支持 | 按年打包报价 | — | 另行签订运维合同 |

## 报价重要备注

- 付款建议参考（商务可调整）：合同签订后支付 40%；测试环境核心版本演示确认后支付 35%；项目上线试运行验收通过支付 25%。

- 人天边界：70 人天仅包含本招标文件明确需求范围内的开发实施；因客户需求变更、新增业务功能，走需求变更流程，重新核算工作量与费用。

- 硬件与模型：服务器、GPU 硬件设备、内网大模型软件 / 授权全部由客户负责采购与提供。

- 交付物：智能体部署程序包、需求规格说明书、架构设计文档、部署配置手册、用户操作手册、测试报告、验收模板。