铅笔制造AIBOM智能体项目售后运维方案

## 一、方案概述

本售后运维方案适用于铅笔制造 AIBOM 智能体私有化项目，质保期为项目正式验收通过后3 个月免费质保。质保服务范围包含系统本身程序 BUG 修复、远程技术咨询、部署问题协助；不包含新增功能开发、客户侧硬件故障、操作系统 / 中间件故障、客户自行修改配置引发的问题、历史 BOM 数据清洗治理工作。

运维服务工作时间为工作日 9:00‑18:00，通过项目沟通群、工单、电话作为主要沟通渠道；本方案不提供合同外 7×24 小时不间断值守服务。

质保期满后，可另行签署年度运维服务合同，提供后续技术支持、版本优化服务。

## 二、问题分级与响应级别

按照故障影响业务程度划分为 P1、P2、P3、P4 四个等级，定义故障现象、首次响应时限、临时恢复目标、闭环修复要求。

| 故障等级 | 故障定义（典型场景） | 首次响应时限 | 临时恢复 / 绕行方案目标 | 修复闭环要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 紧急故障 | 系统无法启动、服务整体宕机；数据串单、数据丢失；BOM 核心生成功能完全不可用，业务完全停滞 | 工作日 4 小时内；重大紧急问题可通过预留紧急电话即时通知 | 远程介入排查，提供业务人工绕行方案，力争 24 小时内恢复核心业务流程 | 定位根因，输出修复版本，完成回归测试，双方确认后关闭问题 |
| P2 高级故障 | 核心功能可用但存在明显异常；批量 BOM 任务失败率高；关键模块偶发报错，业务受较大影响，可使用替代操作继续工作 | 1 个工作日内 | 提供临时配置或操作规避手段，力争 2 个工作日内恢复主要业务功能 | 一般 5 个工作日内输出修复版本，无法短期修复需书面说明计划时间 |
| P3 一般故障 | 非核心功能缺陷；页面展示异常；单一业务规则配置问题，不阻碍主要 BOM 生成业务开展 | 2 个工作日内 | 登记进入问题台账，评估处理优先级 | 纳入维护版本迭代修复，验证完成后关闭 |
| P4 建议咨询 | 操作优化建议、文案优化、使用咨询；不属于程序 BUG 的新增功能诉求 | 3 个工作日内确认诉求 | 无强制临时恢复要求 | 新增需求走需求变更评估流程，不计入质保 BUG 修复范围 |

## 三、BUG 修复处理机制

### 3.1 问题提报流程

- 客户提交问题时需要提供：问题发生时间、操作账号、任务 ID、原始订单文件标识、故障现象描述、报错截图、日志摘要；

- 我方接收问题，完成故障等级判定，登记《问题处理台账》，台账记录：问题编号、现象、等级、提报时间、处理人、临时措施、根因、修复版本、关闭时间；

- 若信息不全，我方将向客户补充收集必要信息。

### 3.2 BUG 分类处理规则

- 程序 BUG（质保范围内）：属于智能体程序代码缺陷、逻辑错误，在质保期内免费修复；根据故障等级执行对应响应与修复时限，输出补丁 / 新版本程序包，附带更新说明。

- 配置类问题：因客户知识库规则配置错误、物料数据问题导致 BOM 生成异常，我方提供远程指导排查，由客户业务人员完成业务规则、物料数据修正，不属于 BUG 修复范畴。

- 环境类问题：服务器硬件故障、操作系统异常、网络故障、客户自行修改容器 / 数据库配置导致系统异常，仅提供排查建议，由客户负责环境修复。

- 新增功能需求：不在质保 BUG 修复范畴，客户可提交变更申请，我方评估人天与费用，走项目变更流程实施。

### 3.3 版本发布与回滚机制

- BUG 修复完成后输出补丁或者完整部署程序包，同步更新版本说明文档，明确修复内容、部署注意事项；

- 新版本交付同时提供回滚方案，若升级新版本出现异常，客户可按照手册回退至上一稳定版本；

- 每次版本更新留存变更记录，归档交付客户。

### 3.4 问题闭环确认

修复完成后，同步给客户进行验证测试；客户确认问题现象消失，签署确认，问题正式闭环；若客户复现同类问题，重新打开问题台账继续处理。

## 四、质保期运维服务内容

### 4.1 免费质保期（验收后 3 个月）服务内容

- 按 P1‑P4 分级提供远程技术支持、程序 BUG 修复；

- 部署相关问题远程协助排查，指导客户按照手册进行备份、基础运维操作；

- 解答系统操作、知识库维护相关使用咨询；

- 提供问题台账记录，定期同步问题处理进展；

- 输出 BUG 修复版本包及升级、回滚指导。

❗不包含：上门现场服务、硬件维护、大模型授权、数据清洗、新增功能开发。

## 五、质保期结束后可选运维服务（增值）

质保到期后，可签署年度运维服务协议，可选服务内容：

- 延续分级远程技术支持、BUG 补丁更新；

- 知识库使用指导协助、规则调优咨询；

- 小版本功能迭代评估；

- 年度系统健康巡检，检查备份、日志、系统运行状态；

年度运维服务价格另行商务洽谈。

## 六、运维沟通保障机制

- 建立项目专项沟通群，作为日常咨询、问题提报主要渠道；P1 紧急故障启用预留紧急联系电话；

- 建立问题台账，所有故障统一登记管理，做到每一个问题有记录、有处理、有闭环；

- 重要问题处理节点主动向客户同步进展，不静默搁置问题；

- 运维过程中所有操作文档、版本包、回滚方案全部交付客户留存。