铅笔制造-AI-BOM 智能体

一、基本信息

- 项目名称：其他制造业（铅笔制造）-AI-BOM 智能体开发

- 客户所属行业：其他制造业（铅笔制造）

- 客户规模：50-200 人，所在地：丽水

- 期望交付时间：1-3 个月

- 预算：面议

二、项目情况与现有背景

2.1 项目背景

客户为铅笔制造企业，订单存在大量不同色号规格，采购人员需要手动核对、制作 BOM 物料清单；面对几百个色号订单，人工制作 BOM 工作量巨大、周期长；大量订单仅颜色、辅料存在差异，重复工作多。 拟建设 AI-BOM 智能体，通过 NLP 解析订单需求文档，自动推导生成 EBOM 工程物料清单；针对仅色号、辅料差异的订单实现 BOM 批量生成，压缩 BOM 制作周期，业务目标 BOM 制作效率提升 2 倍。

2.2 现有系统 / 流程现状

客户无现有业务系统；具备可用历史 BOM 业务数据；企业基本无 IT 团队。

2.3 当前痛点

- 多色号订单场景下，采购人员手动核对、制作 BOM 工作量繁重；

- 同类仅颜色、辅料变更的订单依旧需要人工重复制作 BOM，耗时久；

- 人工编制 BOM 周期长，影响前端订单处理效率。

2.4 客户业务目标

BOM 制作整体效率提升 2 倍。

三、功能需求清单

表格

| 序号 | 功能模块 | 功能点描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 订单文档智能解析 | 上传订单需求文档，NLP 解析订单规格、色号、辅料等业务信息 | 高 |
| 2 | EBOM 自动推导生成 | 基于解析结果 + 历史 BOM 知识库，自动输出 EBOM 工程物料清单结构 | 高 |
| 3 | 差异化订单 BOM 批量生成 | 针对仅色号、辅料不同的同类订单，支持批量生成 BOM | 高 |
| 4 | BOM 结果处理 | AI 输出 BOM 支持预览、人工编辑修正；生成记录可留存查询 | 高 |

备注：BOM 字段格式、知识库规则、输出模板，需求确认阶段甲乙双方共同细化确认。

四、交付边界

4.1 本次交付范围（In Scope）

- AI-BOM 智能体完整开发、私有化部署；

- 订单文档解析、EBOM 自动推导、差异化订单 BOM 批量生成、BOM 结果预览编辑、生成记录查询；

- 历史 BOM 知识库能力搭建；

- 需求文档、部署配置手册、用户操作手册、测试报告；

- 测试环境部署调试；生产环境部署指导。

4.2 不包含范围（Out of Scope）

- 不包含历史 BOM 原始数据的清洗、标准化工作，由客户负责提供原始资料；

- 不包含对接第三方 ERP/MES 系统；

- 不包含线下上门培训，仅提供操作手册 + 线上远程支持；

- 本需求以外其他新增功能开发。

4.3 接口与集成边界

本阶段不对接第三方业务系统；输入来源于上传订单文档与客户历史 BOM 知识库。

备注：后续如果需要输出 BOM 文件对接其他系统，接口方案在需求阶段确认。

4.4 部署与环境边界

私有化部署；客户提供服务器基础软硬件环境；客户 IT 能力薄弱，服务商需要提供完整部署指导。

五、验收标准

说明：本项目暂无细化量化验收指标，详细可测验收项在需求确认阶段服务商与客户共同定义固化，作为正式验收依据。

5.1 功能验收（原则）

- 可解析订单文档，识别订单规格、色号、辅料等关键信息；

- 基于解析信息结合历史知识库，自动生成 EBOM 物料清单；

- 支持对仅色号、辅料差异的订单批量生成 BOM；

- AI 输出 BOM 支持人工编辑调整；生成记录可查询；

- 私有化环境稳定运行，业务数据安全隔离。

5.2 性能验收（原则）

- 单份订单解析、BOM 生成满足业务使用时效；

- 批量 BOM 生成任务稳定，无数据错乱丢失。

5.3 交付物清单

智能体部署程序包、需求规格说明书、部署配置手册、用户操作手册、测试报告、验收模板。

5.4 验收流程

服务商完成测试环境部署自测，提交验收申请；双方按照确认后的验收用例逐项验证；问题闭环修复；全部交付物交付完成；测试环境验证通过后部署生产环境；试运行无重大缺陷，双方签署验收确认单。

5.5 质保要求

免费质保 3 个月，包含 Bug 修复、远程技术支持；质保期不含新增功能开发。

六、服务商需要响应输出

- 整体实施方案：智能体整体架构、私有化部署方案、BOM 知识库构建思路；

- 功能匹配响应：逐条响应本需求，说明实现方式、定制工作量；

- 项目实施计划：需求确认、开发、联调、测试、上线，1-3 个月周期内的阶段排期；

- 分项报价：开发费用、实施部署、培训、质保运维分项价格；

- 相关案例：工业 BOM 解析生成、制造文档类 AI 智能体落地案例；

- 售后运维方案：问题响应级别、bug 修复机制。