# SRS需求规格说明书

其他制造业（铅笔制造）-AI-BOM智能体开发

客户单位（待确认）

编制单位：服务商（待确认）
二零二六年九月

Table of Contents

# 一、文档信息

| 项目名称 | 其他制造业（铅笔制造）-AI-BOM智能体开发 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.2 |
| 编制日期 | 2026-09-15 |
| 编制人 | 待确认 |
| 审核人 | 待确认 |
| 批准人 | 待确认 |
| 客户单位 | 丽水某铅笔制造企业（名称待确认） |
| 编制单位 | 待确认 |
| 适用范围 | 采购、工艺及订单处理人员，企业无现有业务系统 |
| 核心目标 | BOM 制作整体效率提升 2 倍 |
| 文档状态 | 草稿 |

## 历史版本

| 版本 | 日期 | 作者 | 更改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-15 | 待确认 | 根据项目情况说明形成初始需求草稿 |
| V1.1 | 2026-09-16 | 服务商项目组 | 合并Agent搭建方案，补充复检门禁并重绘PlantUML图示 |
| V1.2 | 2026-09-16 | 服务商项目组 | 按AI交付边界、验收清单和定价基准重编工时、验收、FDE治理与交付边界 |

# 二、项目概述

## 2.1 项目背景

项目面向铅笔制造企业的订单拆解和工程物料清单编制场景。企业订单包含大量不同色号和规格，采购人员需要人工阅读订单需求文档、核对物料并制作 BOM。当订单达到数百个色号时，重复核对工作会显著增加，且同类订单仅颜色或辅料变化也需要重复编制。

当前主要问题如下：

- 多色号订单处理繁重：采购人员需要逐项核对规格、色号和辅料，人工制作 BOM 工作量大。

- 重复编制比例高：仅颜色或辅料不同的同类订单仍需重复制作，难以复用历史结果。

- 订单处理周期长：BOM 编制依赖人工经验，周期较长，影响前端订单处理效率。

- 历史知识利用不足：企业已有历史 BOM 业务数据，但缺少可检索、可复用的知识库能力。

本项目建设 AI-BOM 智能体，解析订单需求文档，结合历史 BOM 知识库推导 EBOM，并对仅色号、辅料差异的同类订单支持批量生成，以期使 BOM 制作效率提升 2 倍。

## 2.2 项目建设目标

- 订单文档智能解析：上传订单需求文档，识别订单规格、色号、辅料等关键信息，减少人工抄录和核对。

- EBOM 自动推导：以解析结果和历史 BOM 知识库为依据，生成结构化 EBOM 工程物料清单，供采购和工艺人员复核。

- 差异化订单批量生成：识别同类订单中的色号、辅料差异，批量生成对应 BOM，减少重复劳动。

- 人工可控与结果留痕：AI 输出支持预览、人工编辑修正，生成记录支持后续查询追溯。

- 私有化安全部署：在客户提供的服务器基础环境中完成测试部署和生产部署指导，保障业务数据隔离。

## 2.3 项目建设范围

系统端：私有化部署的 Web 应用，面向采购、工艺和订单处理人员使用。

功能模块： - 订单文档智能解析。 - EBOM 自动推导生成。 - 差异化订单 BOM 批量生成。 - BOM 结果预览、人工编辑修正和生成记录查询。 - 历史 BOM 知识库能力搭建。 - 测试部署、生产部署指导及交付文档。

数据范围：上传订单需求文档、订单规格、色号、辅料、历史 BOM、EBOM 结果、人工修正记录、生成记录。

不包含的功能：历史 BOM 原始数据清洗和标准化；第三方 ERP/MES 对接；线下上门培训；本需求以外新增功能。后续如需输出 BOM 文件对接其他系统，另行确认接口方案。

## 2.4 业务流程说明

用户上传订单需求文档 → 系统解析订单规格、色号和辅料 → 调用历史 BOM 知识库推导 EBOM → 用户预览并人工编辑修正 → 对同类差异订单发起批量生成 → 系统保存生成结果和记录 → 用户查询、导出或提交后续业务（是否导出及格式待确认）。

## 2.5 业务角色定义

| 角色名称 | 角色描述 | 主要职责 | 权限范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人员 | 处理订单物料需求 | 上传订单、查看和修正 BOM、发起批量生成 | 业务数据新增、查看、编辑 |
| 工艺/技术人员 | 复核物料结构 | 检查 EBOM 结构和物料差异 | 查看、编辑、确认（权限细则待确认） |
| 系统管理员 | 维护系统运行 | 用户、知识库及部署配置维护 | 系统配置及全部业务功能 |

# 三、项目建设内容

## 3.1 总体功能架构

AI-BOM 智能体总体功能架构图

### 3.1.1 Agent智能体开发方案

本项目采用“任务编排智能体 + 文档解析智能体 + 字段校验智能体 + BOM检索智能体 + EBOM推导智能体 + 差异批量智能体 + BOM审校智能体”的协作模式：

| 智能体/能力 | 职责 | 可使用工具或数据 |
| --- | --- | --- |
| 任务编排智能体 | 接收订单文档，拆分解析、检索、推导和复核任务 | 文件解析、知识检索、BOM生成工具 |
| 订单解析智能体 | 识别规格、色号、辅料和订单边界 | OCR/文档解析工具、字段规则 |
| 字段校验智能体 | 检查单位、完整性、冲突和置信度 | 字段规则、异常样例 |
| BOM检索智能体 | 检索相似历史BOM和物料关系 | 历史BOM、物料主数据 |
| EBOM推导智能体 | 基于历史BOM知识和解析结果生成物料结构 | BOM知识库、物料匹配工具 |
| 批量BOM智能体 | 识别同类订单差异并批量生成BOM | 批量任务工具、差异规则 |
| BOM审校智能体 | 检查物料、数量、版本、置信度和异常项 | 校验规则、人工复核节点 |

生成结果必须标识来源订单、引用BOM版本、推导依据、置信度和人工修正记录；低置信度、关键字段缺失或物料冲突时不得直接确认。人工修正后必须重新校验，复检通过后才允许确认或导出。

Agent 搭建按 Discovery、PoC、评测关卡、生产切片、扩展与交接阶段实施。首期以单一订单格式和单一产品族验证解析、物料匹配和 EBOM 草稿；评测关卡固化字段识别、物料匹配、层级数量一致率和低置信度接管规则；生产切片禁止自动下单、修改物料主数据或下发生产；交接包含知识库维护手册、黄金/坏样例、回滚演练和客户独立运行演练。

系统采用单一私有化 Web 端，功能菜单如下：

- BOM 工作台（一级菜单）

  - 订单文档解析（二级菜单）

  - EBOM 生成（二级菜单）

  - 批量 BOM 生成（二级菜单）

  - BOM 结果处理（二级菜单）

- 知识库管理（一级菜单）

  - 历史 BOM 知识库（二级菜单）

- 系统管理（一级菜单）

  - 用户与权限（二级菜单）

  - 部署及运行配置（二级菜单）

AI-BOM 智能体业务流程图

## 3.2 需求功能清单

| 序号 | 业务需求 | 需求概述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 订单文档智能解析 | 解析订单规格、色号、辅料等关键信息 | P0 |
| 2 | EBOM 自动推导生成 | 基于解析结果和历史 BOM 知识库输出 EBOM | P0 |
| 3 | 差异化订单 BOM 批量生成 | 针对色号、辅料差异的同类订单批量生成 BOM | P0 |
| 4 | BOM 结果处理 | 支持预览、人工编辑修正和生成记录查询 | P0 |
| 5 | 历史 BOM 知识库 | 建立可供推导使用的历史 BOM 知识库 | P0 |
| 6 | 私有化部署运维 | 完成测试部署、生产部署指导和权限配置 | P1 |

## 3.3 页面功能清单

| 终端 | 一级菜单 | 二级菜单 | 子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC端 | BOM工作台 | 订单文档解析 | 上传文档 | 上传订单需求文档 |
| ^ | ^ | ^ | 解析结果 | 查看规格、色号、辅料等识别结果 |
| ^ | ^ | EBOM生成 | 生成EBOM | 基于解析结果和历史 BOM 知识库生成 EBOM |
| ^ | ^ | ^ | 生成结果 | 查看物料层级、物料编码和数量等字段（字段待确认） |
| ^ | ^ | 批量BOM生成 | 选择订单 | 选择仅色号或辅料存在差异的同类订单 |
| ^ | ^ | ^ | 批量生成 | 批量生成对应订单 BOM |
| ^ | ^ | ^ | 任务结果 | 查看批量任务进度和结果 |
| ^ | ^ | BOM结果处理 | 预览 | 预览 AI 输出 BOM |
| ^ | ^ | ^ | 人工编辑 | 修改和修正 BOM 结果 |
| ^ | ^ | ^ | 查询记录 | 按条件查询历史生成记录 |
| PC端 | 知识库管理 | 历史BOM知识库 | 导入历史BOM | 导入客户提供的历史 BOM 资料 |
| ^ | ^ | ^ | 查询知识 | 查询可用于推导的历史 BOM 内容 |
| PC端 | 系统管理 | 用户与权限 | 用户管理 | 维护系统使用人员和访问权限 |
| ^ | ^ | 部署及运行配置 | 运行配置 | 维护私有化部署所需运行参数 |

## 3.4 页面访问权限

| 功能模块 | 采购人员 | 工艺/技术人员 | 系统管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单文档解析 | 新增、查看 | 查看 | 全部权限 |
| EBOM生成 | 查看、发起 | 查看、编辑、确认 | 全部权限 |
| 批量BOM生成 | 发起、查看 | 查看、确认 | 全部权限 |
| BOM结果处理 | 查看、编辑 | 查看、编辑、确认 | 全部权限 |
| 历史BOM知识库 | 按授权查看 | 查看、维护 | 全部权限 |
| 用户与运行配置 | 无 | 无 | 全部权限 |

## 3.5 功能详细设计

### 3.5.1 订单文档智能解析

#### （一）功能需求概述

用户上传订单需求文档，系统识别订单规格、色号、辅料等关键信息，为 EBOM 推导提供结构化输入。支持的文档格式、单文件大小、识别准确率及表格复杂度待确认。

#### （二）功能设计

上传文档：选择并提交订单需求文档。格式不支持或文件损坏时提示“订单文档无法读取，请检查文件格式”。

解析结果：展示订单编号（如有）、规格、色号、辅料等识别字段，并标识待人工确认内容。解析失败提示“订单文档解析失败，请检查文档内容或联系管理员”。

#### （三）业务逻辑关联

- 解析结果作为 EBOM 自动推导的输入。

- 解析字段必须映射至双方确认的 BOM 字段，字段缺失时不应直接生成无依据 BOM。

#### （四）用户操作流程图

订单文档智能解析用户操作流程图

#### （五）功能时序图

订单文档智能解析功能时序图

### 3.5.2 EBOM 自动推导生成

#### （一）功能需求概述

系统根据订单解析结果，从历史 BOM 知识库中检索相似结构并推导生成 EBOM。知识库匹配规则、物料字段、层级结构和推导置信度展示方式待确认。

#### （二）功能设计

生成EBOM：用户确认解析结果后发起生成，系统输出工程物料清单结构。

生成结果：展示 EBOM 的物料层级、物料编码、名称、数量及差异说明等字段，最终字段以双方确认的输出模板为准。无足够历史依据时提示“未找到足够匹配的历史 BOM，请人工复核”。

#### （三）业务逻辑关联

- 依赖订单文档解析结果和历史 BOM 知识库。

- 生成结果进入 BOM 结果处理，可被人工编辑并留存。

#### （四）用户操作流程图

EBOM 自动推导生成用户操作流程图

#### （五）功能时序图

EBOM 自动推导生成功能时序图

### 3.5.3 差异化订单 BOM 批量生成

#### （一）功能需求概述

针对仅色号或辅料不同的同类订单，系统支持批量生成对应 BOM，减少重复制作。订单分组条件、最大批量数量、任务时效和失败重试规则待确认。

#### （二）功能设计

选择订单：按订单规格、色号、辅料等条件选择同类订单，并展示差异字段供用户确认。

批量生成：提交批量任务，系统按确认的差异字段生成各订单 BOM。任务期间应显示处理状态，数据异常时提示具体订单及原因。

任务结果：查看成功、失败及待人工复核的订单数量和明细。全部完成提示“批量 BOM 生成完成”；部分失败提示“批量任务已完成，存在失败或待复核订单”。

#### （三）业务逻辑关联

- 依赖订单解析、EBOM 推导和历史 BOM 知识库。

- 批量任务结果进入 BOM 结果处理和生成记录查询。

#### （四）用户操作流程图

差异化订单 BOM 批量生成用户操作流程图

#### （五）功能时序图

差异化订单 BOM 批量生成功能时序图

### 3.5.4 BOM 结果处理与记录查询

#### （一）功能需求概述

AI 输出的 BOM 需要经过业务人员预览和人工修正后再用于后续业务。系统同时保留生成记录，支持按订单和时间等条件查询。

#### （二）功能设计

预览：展示 BOM 结构、字段值、来源订单和生成时间。

人工编辑：允许授权用户修改双方确认的 BOM 字段并提交保存。保存成功提示“BOM 修改已保存”。

查询记录：按订单编号、色号、生成时间、处理状态等条件查询历史记录；查询字段和状态枚举待确认。

#### （三）业务逻辑关联

- 依赖 EBOM 生成和批量生成结果。

- 人工修正内容应与原始 AI 结果区分留存，是否需要版本对比待确认。

#### （四）用户操作流程图

BOM 结果处理与记录查询用户操作流程图

#### （五）功能时序图

BOM 结果处理与记录查询功能时序图

### 3.5.5 历史 BOM 知识库

#### （一）功能需求概述

系统搭建历史 BOM 知识库，为 EBOM 推导和差异化批量生成提供可复用的业务依据。客户负责提供原始历史 BOM 资料，清洗和标准化边界需在需求确认阶段确定。

#### （二）功能设计

导入历史BOM：导入客户提供的历史 BOM 资料，校验格式和必要字段。导入失败提示“历史 BOM 导入失败，请检查字段和文件内容”。

查询知识：按产品规格、色号、辅料等条件查询可用于推导的历史 BOM 内容，支持查看来源和更新时间。

#### （三）业务逻辑关联

- 知识库内容直接影响 EBOM 推导结果和批量生成结果。

- 历史数据清洗、去重、编码标准化不在默认报价范围内，需单独确认。

#### （四）用户操作流程图

历史 BOM 知识库用户操作流程图

#### （五）功能时序图

历史 BOM 知识库功能时序图

# 四、技术方案

## 4.1 技术架构

采用客户服务器上的私有化 Web 应用，包含文档解析、知识检索、BOM 推导、批量任务、结果编辑和权限管理能力。具体模型、存储、服务器规格、部署方式和离线运行要求待技术方案评审确认。

## 4.2 数据交互

输入为上传订单需求文档和历史 BOM 资料，内部以结构化订单字段和 BOM 字段进行处理。输出为可预览和可编辑的 EBOM/BOM 结果及生成记录。后续如需输出文件对接 ERP/MES，接口字段和文件格式另行确认。

## 4.3 安全方案

系统应在客户私有环境内运行，采用账号认证和角色权限控制；订单、BOM 和历史知识数据仅在客户环境中存储和处理；应对上传文件、生成结果和管理员操作保留必要的安全审计记录。具体保留周期待确认。

# 五、非功能需求

## 5.1 性能需求

- 单份订单解析和 BOM 生成应满足采购人员日常使用时效，具体秒数或分钟数待确认。

- 批量生成任务应稳定处理，不发生数据错乱或丢失；最大订单数和批量规模待确认。

## 5.5 Agent效果评估需求

- 订单解析智能体应输出字段级识别结果、原文位置、置信度和未识别项。

- EBOM推导智能体应记录引用的历史BOM版本、物料匹配依据、差异项和人工修正项。

- 批量生成智能体应提供成功率、失败原因、重复物料检查和任务可追溯记录。

- 项目验收应形成解析准确性、BOM字段完整性、物料匹配准确性、批量稳定性和人工接管率评估报告。

- BOM 制作整体效率目标为现状的 2 倍，验收统计口径需双方共同定义。

## 5.2 安全需求

- 私有化环境内完成数据存储和处理。

- 按角色限制订单、知识库和 BOM 结果的访问及编辑权限。

- 上传文件和生成结果应避免未授权访问，管理员操作应可追溯。

## 5.3 可用性需求

- 提供测试环境部署调试和生产环境部署指导。

- 批量任务支持查看处理进度、失败原因及结果明细。

- 客户负责服务器基础软硬件环境，服务商提供部署配置手册和运行指导。

## 5.4 兼容性需求

支持客户常用桌面浏览器访问；订单文档格式、文件大小、编码和表格兼容范围待确认。

# 六、数据需求

## 6.1 数据字典

| 数据类型 | 主要字段/枚举 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 订单信息 | 订单编号、规格、色号、辅料 | 来源于订单文档解析，字段待确认 |
| 历史 BOM | 物料编码、名称、层级、数量、适用规格 | 客户提供原始资料 |
| EBOM | 物料结构、物料信息、生成依据 | AI 推导结果，输出模板待确认 |
| 生成记录 | 订单、生成时间、处理状态、修正人 | 查询与追溯用途 |
| 处理状态 | 待复核、已修正、已确认、生成失败 | 状态集待确认 |

## 6.2 数据存储要求

订单文档、历史 BOM、生成结果和修正记录均在客户私有环境存储。保留期限、容量规划、备份恢复和归档策略待客户确认。

# 七、项目实施与验收

## 7.1 实施阶段

基准交付周期为9周，增加30%进度buffer后为约12周（59个工作日），不承诺超过该范围的自动化能力。本项目软件开发投入为80人天（640小时），报价为预算估算，不构成冻结承诺。未完成Discovery冻结前，仅承诺不超过8人天的Discovery；其余工作须经甲方书面批准后进入里程碑。

- 需求确认阶段：第1-2周，确认文档格式、BOM字段、知识库规则、批量分组条件及量化验收项。

- 开发与知识库配置阶段：第2-8周，完成文档解析、EBOM推导、批量生成和结果处理。

- 测试与上线阶段：第8-12周，完成典型订单验证、批量稳定性测试、部署指导和验收。

- 设计开发阶段：完成文档解析、EBOM 推导、批量生成、结果处理和知识库能力。

- 测试部署阶段：在客户服务器完成测试部署、典型订单验证和批量稳定性测试。

- 上线运行阶段：问题闭环、生产部署指导、试运行和验收。

项目周期受客户数据、接口、评测集和签字节奏影响；30% buffer 已计入计划。客户延迟提供资料或签字时，周期相应顺延。

## 7.2 系统培训服务

提供用户操作手册和线上远程支持；不包含线下上门培训。培训对象、场次和知识库维护培训范围待确认。

## 7.3 验收标准

- 可解析订单文档并识别规格、色号、辅料等关键信息。

- 可结合历史 BOM 知识库自动生成 EBOM。

- 可针对仅色号、辅料差异的同类订单批量生成 BOM。

- AI 输出 BOM 支持人工编辑调整，生成记录可查询。

- 私有化环境稳定运行，业务数据安全隔离。

- 单份及批量处理时效、准确率和“效率提升 2 倍”的统计方法由双方在需求确认阶段共同固化。

交付物包括智能体部署程序包、需求规格说明书、部署配置手册、用户操作手册、测试报告和验收模板。默认不包含软著申请服务；如需申请，另行确认材料、官费/代理费和周期。免费质保3个月，包含缺陷修复和远程技术支持，不包含新增功能开发。服务器、OCR、第三方系统对接、差旅和AI大模型调用费用不包含在软件开发交付价内。

# 八、FDE治理与需求澄清

## 8.1 FDE评估结论

本项目FDE档案结论为 require clarification，完整性评分为57/100。已确认范围包括订单解析、EBOM推导、差异批量生成、结果处理和历史BOM知识库；订单格式、批量规模、物料主数据负责人、脱敏策略、评测基线和回滚责任仍待确认。需要 scoped semantic layer 管理订单、色号、辅料、物料、BOM版本、工艺规则和差异关系。

## 8.2 Production Governance Card

| 字段 | 当前基线 |
| --- | --- |
| 授权等级 | L1 |
| 允许动作 | 解析、检索、生成EBOM草稿、输出差异说明 |
| 禁止动作 | 自动下单、自动改写物料主数据、自动下发生产 |
| 业务/评测/接管负责人 | 待客户确认 |
| 必须留痕 | 原文位置、BOM版本、检索来源、推导步骤、修正人和版本 |
| 回滚目标 | 回到人工BOM编制 |

## 8.3 待澄清问题与门禁

| 编号 | 待澄清事项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 物料主数据和BOM版本最终确认权 | 推导依据 |
| Q2 | 订单格式、典型/异常样本数量 | 解析评测 |
| Q3 | 效率提升基线、统计窗口和通过线 | 验收 |
| Q4 | 低置信度接管人和复检规则 | 生产安全 |
| Q5 | 历史BOM进入知识库的脱敏与留存策略 | 数据治理 |

低置信度或关键物料冲突时不得确认；人工修正后必须复检。黄金集、坏样例、真实身份、最小权限、回滚演练和客户独立运行演练完成前，不得扩展到自动下单或生产下发。

# 九、附录

## 附录A：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| AI-BOM | 使用人工智能辅助生成物料清单的智能体 |
| EBOM | 工程物料清单（Engineering Bill of Materials） |
| NLP | 自然语言处理（Natural Language Processing） |
| SRS | 软件需求规格说明书 |

## 附录B：参考资料

- 《铅笔制造-AI-BOM 智能体》项目情况说明（客户提供）

- 客户历史 BOM 样例与订单文档样例（待提供）

# 十、AI交付边界、FDE治理与验收基线（V1.2）

## 10.1 基准来源与待输入

本版依据《AI交付合同边界.md》《AI交付验收清单.md》《AI交付定价基准表.md》编制。AI交付合同边界.md 当前为空，因此合同付款、责任、知识产权、服务级别和违约条款均标记为“待合同输入”，不得视为已约定。客户单位、业务负责人、数据负责人、评测负责人、阈值负责人和停用联系人均待实名确认。

## 10.2 FDE十维度与范围四态

| 维度 | 当前判断 | 范围状态 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | BOM编制效率目标为建议提升2倍，基线待签 | confirmed_in_scope |
| 用户角色 | 采购、工艺/技术、管理员已识别，签字人待确认 | conflict_pending |
| 功能模块 | 解析、检索、推导、批量、复核、知识库 | confirmed_in_scope |
| 页面/流程 | PC工作台和人工确认流程 | confirmed_in_scope |
| 数据对象 | 订单、色号、辅料、物料、BOM版本、差异项 | confirmed_in_scope |
| 业务流程 | 上传→解析→检索→推导→复核→留存 | confirmed_in_scope |
| 外部接口 | ERP/MES写回不在首期，文件/OCR边界待确认 | explicit_out_of_scope |
| 运行规模 | 单文档、批量订单、时效和并发待签 | conflict_pending |
| 上线要求 | 私有化、真实身份、最小权限、日志、回滚 | conflict_pending |
| 验收标准 | 业务方出题、基线和通过线待签 | conflict_pending |

对象语义必须由业务方签字：订单规格不是物料主数据，历史BOM不是当前有效BOM，置信度不是业务确认，人工修正不是模型自动学习。缺失的业务owner、数据owner、评测owner、工具写权限和回滚责任不得由服务商代填。

## 10.3 Production Governance Card

| 项目 | 首期约束 |
| --- | --- |
| 授权等级 | L1，建议与草稿 |
| 允许动作 | 读取文件、检索、生成EBOM草稿、差异说明、导出待确认结果 |
| 禁止动作 | 下单、改物料主数据、生产下发、管理员自动审批 |
| 真实身份 | 按登录用户执行，禁止统一服务账号越权 |
| 工具分级 | 读/检索/生成/导出分级，任何写操作默认关闭 |
| 低置信度 | 转人工，修正后必须复检 |
| 日志 | 输入、原文位置、检索来源、模型/提示版本、工具、输出、修正人、时间 |
| 超时兜底 | 返回待处理状态，转人工BOM流程，不输出确定性结论 |
| 停用回滚 | 关闭Agent入口，回到人工编制，演练并记录恢复时间 |
| 资产归属 | 客户数据、评测集、规则归属待合同确认；交付形式待合同输入 |

## 10.4 24项验收矩阵

| 编号 | 验收项/证据 | 甲方签字角色 | 判定标准（建议待签） | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC01 | 字段口径表、owner签字 | 业务数据Owner | 100%字段有定义和负责人 | 待验收 |
| AC02 | 数据时效/缺失报告 | 数据平台负责人 | 缺失率、延迟阈值由甲方签 | 待验收 |
| AC03 | 权限矩阵、越权测试 | 安全+业务负责人 | 100%测试无越权；不通过不得上线 | 待验收 |
| AC04 | 脱敏、留存、出境说明 | 法务/合规 | 处理规则书面确认 | 待验收 |
| AC05 | 数据缺口清单 | 业务+交付负责人 | 未覆盖问题逐项列明 | 待验收 |
| AC06 | 用例边界文档 | 业务负责人 | 做与不做清单签字 | 待验收 |
| AC07 | 工具分级表 | 架构+安全负责人 | 写操作默认关闭 | 待验收 |
| AC08 | 超时/拒答演示记录 | 运维负责人 | 100%异常有兜底 | 待验收 |
| AC09 | 人工接管演练 | 工艺负责人 | 关键异常均可接管 | 待验收 |
| AC10 | 三档成本模型 | 预算负责人 | 单次、单用户月、峰值含token/用户/次数/上下文2x | 待验收 |
| AC11 | 业务黄金集及出题记录 | 业务评测Owner | 甲方提供并判定；不通过不得上线 | 待验收 |
| AC12 | 基线分数报告 | 业务评测Owner | 具体数字和明确分母样本，建议待签 | 待验收 |
| AC13 | 一键回归报告 | 测试负责人 | 变更后可重跑并对比 | 待验收 |
| AC14 | 坏样例库 | 业务+交付负责人 | 每次回归必跑 | 待验收 |
| AC15 | 线上抽检记录 | 业务负责人 | 抽检比例和周期待签 | 待验收 |
| AC16 | 全链路日志样例 | 安全/审计负责人 | 输入到输出100%可追溯；不通过不得上线 | 待验收 |
| AC17 | 日志留存和访问记录 | 合规负责人 | 留存、访问、查询留痕已签 | 待验收 |
| AC18 | 真实身份贯通证明 | 安全负责人 | 不使用共享身份；建议100%链路 | 待验收 |
| AC19 | 版本变更记录 | 配置负责人 | 提示词/知识/工具均有版本和操作人 | 待验收 |
| AC20 | 关停与回滚演练 | 运维+业务负责人 | 演练成功；不通过不得上线 | 待验收 |
| AC21 | 值班和响应表 | 运维负责人 | 时段和响应时限待签 | 待验收 |
| AC22 | 运行手册实操记录 | 甲方管理员 | 客户独立完成一次回归 | 待验收 |
| AC23 | 资产清单及归属确认 | 法务/采购 | 交付物和归属书面确认 | 待验收 |
| AC24 | 业务基线与30/90日复盘 | 业务负责人 | 上线前基线已记录，复盘已排期 | 待验收 |

AC03、AC11、AC16、AC20为硬门禁，不通过不得上线；其余可条件上线，但须甲方签署整改项、期限和责任人。法律、安全风险不因条件上线而豁免。效率、准确率和收益只作评估指标，不作为结果结算依据。

## 10.5 场景指标与评测建议

黄金集建议：单一订单格式至少100份（正常70、边界20、坏样例10），由甲方出题并签字；字段识别、物料匹配、EBOM层级/数量一致率和人工接管率的具体通过线均为“建议待签”，不得视为已确认。建议以人工基线连续30个工作日对比，30日和90日复盘；效率提升2倍仅在基线、分母和窗口签署后评估。

## 10.6 交付验收与维护

最终节点应包含客户独立回归、手册实操、AC01-24记录和四项硬门禁通过。软件质保建议3个月，质保不包含新增功能。软著申请不包含，归属和申请责任待合同输入。服务器、硬件、OCR、第三方接口、差旅和模型成本均为软件价外独立预算。

## 10.7 参考图示来源

文档内 images/embed/*.png 为嵌入图示；对应PlantUML/SVG源文件位于 doc/images/plantuml/ 与 doc/images/svg/，图示仅表达本SRS流程，不构成合同边界。